**Հավելված՝**

**Գյումրի համայնքի ավագանու**

**2013 թվականի դեկտեմբերի 27-ի**

**N 157-Ա որոշման**

**20.ՔԱՌԱՄՅԱ ԿԱՊԻՏԱԼ ԾՐԱԳՐԵՐԸ ԸՍՏ ՈԼՈՐՏՆԵՐԻ**

**Աղյուսակ 8. Բնակկոմունալ ոլորտի կապիտալ ծրագրերի ամփոփագիր**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի մոտավոր արժեքը(հազ. դրամ) | Ծրագրի կատարումն ըստ տարիների (%) | Ֆինանսավորման աղբյուրները |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Համայնքի բյուջե (հազ. դրամ) | Այլ աղբյուրներ(հազ. դրամ) |
| Արագած փողոցի հիմնանորոգում | 34000,0 | 100 | - | - | - | 34000,0 | - |
| Շահումյան փողոցի փոսային նորոգում | 60000,0 | 100 | - | - | - | 60000,0 | - |
| Սպանդարյան փողոցի հիմնանորոգում | 80000,0 | - | - | 40 | 60 | 80000,0 | - |
| Շարա Տալյան փողոցի հարթեցում և խճապատում | 20000,0 | - | 100 | - | - | 20000,0 | - |
| Քաղաքի տարբեր փողոցների ասֆալտապատում և փոսային նորոգում | 255000,0 | - | 100 | - | - | 255000,0 | - |
| Մազմանյան փողոց | 10000,0 | - | 100 | - | - | 10000,0 | - |
| Լ. Մադոյան փողոցի հիմնանորոգում | 40000,0 | - | 100 | - | - | 40000,0 | - |
| Սավոյան փողոցի հարթեցում, խճապատում | 10000,0 | - | 100 | - | - | 10000,0 | - |
| Կոմիտաս փողոցի հիմնանորոգում | 270000,0 | - | - | - | 50 | 135000,0 | - |
| Ավստրիական թաղամասից Մարմաշեն տանող խճուղու հիմնանորոգում | 5000,0 | 100 | - | - | - | 5000,0 | - |
| Լալայան փողոցի հարթեցում և խճապատում | 15000,0 | - | 100 | - | - | 15000,0 | - |
| Շահինյան փողոցի հիմնանորոգում | 35000,0 | - | - | 100 | - | 35000,0 | - |
| Մ. Մկրտչյան փողոցի շարունակության հիմնանորոգում | 235000,0 | - | - | 50 | 50 | 235000,0 | - |
| Ղուկասյան փողոցի հիմնանորոգում | 180000,0 | - | - | 50 | 50 | 180000,0 | - |
| Ընդամենը | 1249000,0 |  |  |  |  | 1114000,0 | - |

**Աղյուսակ 9. Քաղաքաշինության և ճարտարապետության ոլորտի կապիտալ**

**ծրագրերի ամփոփագիր**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի մոտավոր արժեքը(հազ. դրամ) | Ծրագրի կատարումն ըստ տարիների (%) | Ֆինանսավորման աղբյուրները |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Համայնքի բյուջե (հազ. դրամ) | Այլ աղբյուրներ(հազ. դրամ) |
| 1.Գ.Նժդեհ և Խ. Հայրիկ փողոցների միջև նոր փողոցի բացում | 200000,0 | - | - | 50 | 50 | 50000,0 | 150000,0 |
| Նոր գերեզմանատան ստեղծում | 50000,0 | - | 100 | - | - | 50000,0 | - |
| Պատմամշակութային հուշարձանների վերականգնում | 500000,0 | - | - | 50 | 50 | 50000,0 | 450000,0 |
| Վթարային շենքերի ուժեղացում, վերականգնում | 150000,0 | - | 25 | 35 | 40 | - | 150000,0 |
| Գլխավոր հատակագծի և գոտևորման նախագիծ | 40000,0 | - | 100 | - | - | 40000,0 | - |
| Կենտրոնականհրապարակի և շատրվանների վերակառուցում | 200000,0 | - | 20 | 40 | 40 | 200000,0 | - |
| Քաղաքի մուտքերի ճարտարապետական ձևավորում | 100000,0 | - | - | - | 100 | 100000,0 | - |
| Հասարակական զուգարանների պատրաստում | 40000,0 | 50 | 50 | - | - | - | 40000,0 |
| Ստորգետնյա անցումների վերակառուցում | 100000,0 | 20 | 40 | 40 | - | - | 100000,0 |
| Ընդամենը | 1380000,0 |  |  |  |  | 490000,0 | 890000,0 |

**Աղյուսակ 10. Տրանսպորտի ոլորտի կապիտալ ծրագրերի ամփոփագիր**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի մոտավոր արժեքը(հազ. դրամ) | Ծրագրի կատարումն ըստ տարիների (%) | Ֆինանսավորման աղբյուրները |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Համայնքի բյուջե (հազ. դրամ) | Այլ աղբյուրներ(հազ. դրամ) |
| Երթուղիների կանգառներում ցուցանակների տեղադրում  | 2500,0 | 30 | 20 | 30 | 20 | 2500,0 | - |
| Ընդամենը | 2500,0 |  |  |  |  | 2500,0 | - |

**Աղյուսակ. 11 Առևտրի և սպասարկման ոլորտի կապիտալ ծրագրերի ամփոփագիր**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի մոտավոր արժեքը(հազ. դրամ) | Ծրագրի կատարումն ըստ տարիների (%) | Ֆինանսավորման աղբյուրները |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Համայնքի բյուջե (հազ. դրամ) | Այլ աղբյուրներ(հազ. դրամ) |
| Տոնավաճառի (վերնիսաժի) կազմակերպում | 1845,0 | - | - | 50 | 50 | 1845,0 | - |
| Գյուղ. ապրանքների 8 փոքր շուկաների ստեղծում | 10000,0 | - | 30 | 40 | 30 | 10000,0 | - |
| Ընդամենը | 11845,0 |  |  |  |  | 11845,0 |  |

**Աղյուսակ 12. Արտաքին գովազդի ոլորտի կապիտալ ծրագրերի ամփոփագիր**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի մոտավոր արժեքը(հազ. դրամ) | Ծրագրի կատարումն ըստ տարիների (%) | Ֆինանսավորման աղբյուրները |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Համայնքի բյուջե (հազ. դրամ) | Այլ աղբյուրներ(հազ. դրամ) |
| Շենք-շինությունների հասցեների ցուցանակների տեղադրում | 9000,0 | - | 30 | 40 | 30 | 9000,0 | - |
| Փողոցների խաչմերուկներում քառակողմ ցուցանակների տեղադրում | 2000,0 | 20 | 25 | 25 | 30 | - | 2000,0 |
| Ընդամենը | 11000,0 |  |  |  |  | 9000,0 | 2000,0 |

**Աղյուսակ 13. Մշակույթի և երիտասարդության հարցերի բաժնի կապիտալ ծրագրերի ամփոփագիր**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի մոտավոր արժեքը(հազ. դրամ) | Ծրագրի կատարումն ըստ տարիների (%) | Ֆինանսավորման աղբյուրները |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Համայնքի բյուջե (հազ. դրամ) | Այլ աղբյուրներ(հազ. դրամ) |
| Մրցութային կարգով Ա. Շաբոյանի անվան պարային համույթի վերաստեղծում | 22000,0 | - | 20 | 40 | 40 | 22000,0 | - |
| Ամենափրկիչ եկեղեցու հարևանությամբ գտնվող Ն. Տիգրանյանի տան տարածքում Արմեն և Նիկողայոս Տիգրանյանների հուշատուն թանգարանի ստեղծում: | 10000,0 | - | 15 | 50 | 35 | 10000,0 | - |
| Գյումրու թատրոնի նախկին շենքի վերակառուցում-վերանորոգում, մշակութային հիմնարկի վերածում | 70000,0 | 21,5 | 21,5 | 25 | 16 | 30000,0 | 40000 |
| Ընդամենը | 102000,0 |  |  |  |  | 62000,0 | 40000,0 |

**Աղյուսակ 14. Նախադպրոցական կրթության ոլորտի կապիտալ ծրագրերի ամփոփագիր**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի մոտավոր արժեքը(հազ. դրամ) | Ծրագրի կատարումն ըստ տարիների (%) | Ֆինանսավորման աղբյուրները |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Համայնքի բյուջե (հազ. դրամ) | Այլ աղբյուրներ(հազ. դրամ) |
| Համացանցի հասատատում կրթության բաժնում և բաժին- մանկապարտեզ համակարգում | 4500,0 | 5 | 50 | 20 | 25 | 4500,0 | - |
| Մասնակի վերանորոգում 24 մանկապարտեզում | 16000,0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16000,0 | - |
| Գույքի ձեռքբերում | 14000,0 | 40 | 20 | 20 | 20 | 8500,0 | 5500,0 |
| Ընդամենը | 34500,0 |  |  |  |  | 29000,0 | 5500,0 |

**Աղյուսակ 15. Ֆիզկուլտուրայի և սպորտի ոլորտի կապիտալ ծրագրերի ամփոփագիր**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի մոտավոր արժեքը(հազ. դրամ) | Ծրագրի կատարումն ըստ տարիների (%) | Ֆինանսավորման աղբյուրները |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Համայնքի բյուջե (հազ. դրամ) | Այլ աղբյուրներ(հազ. դրամ) |
| .«Գյումրու մարմնամարզիկ» ՓԲԸ շենքի կտուրի, հանդերձարանների, սանհանգույցների նորոգում, շենքի ջերմամեկուսացում | 5100,0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 3100,0 | 2000,0 |
| .«Թենիսի և սեղանի թենիսի մարզադպրոց» ՀՈԱԿ մասնաշենքի հիմնանորոգում, կորդերի բարեկարգում,սեղա-նի թենիսի դահլիճի ձեռք բերում | 5500,0 | 6 | 20 | 35 | 39 | 3500,0 | 2000,0 |
| .«Ազատ ոճի ըմբշամարտի մարզադպրոց» ՀՈԱԿ մասնաշենքի հիմնանորոգում, ջեռուցման համակարգի ստեղծում | 4300,0 | 9 | 20 | 35 | 36 | 2300,0 | 2000,0 |
| .«Հունա-հռոմեական ըմբշամարտի մարզադպրոց» ՀՈԱԿ մարզադահլիճի վերանորոգում, ջեռուցման համակարգի արդիականացում, տարածքի բարեկարգում | 5600,0 | 8 | 25 | 35 | 32 | 3600,0 | 2000,0 |
| .«Սամբո-ձյուդոյի մարզադպրոց» ՀՈԱԿ կտուրի նորոգում, մասնաշենքի և նստարանների նորոգում, ջեռուցման համակարգի ստեղծում | 4200,0 | 7 | 25 | 35 | 33 | 2200,0 | 2000,0 |
| .«Յու. Վարդանյանի անվան ծանրամարտի մարզադպրոց» ՀՈԱԿ մասնաշենքի նորոգում, ջեռուցման համակարգի ստեղծում | 3800,0 | 11 | 25 | 30 | 34 | 1800,0 | 2000,0 |
| .«Համալիր մարզադպրոց-Լող» ՀՈԱԿ լողավազանի ներքին նորոգում,ջերմա-մեկուսացում, ջրախողովակների նորոգում և փոխարինում | 5700,0 | 65 | 20 | 15 | - | 3700,0 | 2000,0 |
| .«Բռնցքամարտ մարզադպրոց» ՀՈԱԿ մարզադահլիճի ներքին նորոգում, տարածքների բարեկարգում,կտուրի նորոգում | 6600,0 | 11 | 25 | 30 | 34 | 4600,0 | 2000,0 |
| .«Արամ Սարգսյանի անվան Համալիր մարզադպրոց» ՀՈԱԿ ջերմամեկուսացում, ջեռուցման համակարգի ստեղծում, դահլիճի նորոգում | 4300,0 | 15 | 20 | 30 | 35 | 2300,0 | 2000,0 |
| .«Շախմատի մարզադպրոց»-ի մասնաշենքի կոսմետիկ նորոգում, տարածքի բարեկարգում | 3700,0 | 12 | 20 | 30 | 38 | 1700,0 | 2000,0 |
| .«Համալիր մարզադպրոց-2» ՀՈԱԿ դահլիճի և մասնաշենքի հիմնանորոգում, ջերմամեկուսացում, ջեռուցման համակարգի ստեղծում | 5600,0 | 7 | 25 | 30 | 33 | 3600,0 | 2000,0 |
| Ընդամենը | 54400,0 |  |  |  |  | 32400,0 | 22000,0 |